## Slide 1: SCRUM

## Slide 2: Det agile manifest
Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

## Slide 3: Hvad er SCRUM?
Agil udviklingsmodel
Selv organiserende team
  Roller
Sprints

## Slide 4: Aktører
Product owner
Kundekrav
Product backlog
SCRUM master
Medudvikler
Arbejdsmiljø/timeboxing
Development team
Selvorganiserende
Udviklere

## Slide 5: PRODUCT BACKLOG

## Slide 6: SCRUM board

## Slide 7: SPRINT
Sprint planning
Daily Scrum
Sprint review
Sprint retrospective

## Slide 8: Burndown Chart
Chart: Sprint 1
Timer tilbage | 383 | 372 | 341 | 318 | 299 | 294 | 272 | 235 | 220 | 199 | 185 | 154 | 140 | 135 | 110 | 85 | 65 | 41 | 15 | 5
Estimerede timer | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0

## Slide 9: SCrum