## Slide 1: SCRUM

## Slide 2: Hvad er SCRUM?
Agil udviklingsmodel
Selv organiserende team
  Roller
Sprints

## Slide 3: Det agile manifest
Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

## Slide 4: Dette er scrum
Start med at fortælle om idéen af SCRUM
Hvorfor vælge SCRUM over andet? Ex Vandfaldsmodel
Hvad er en SPRINT? Hvad indeholder det?
  Aktører
  Hvilke begivenheder finder sted?

## Slide 5: Burndown Chart
Chart: Sprint 1
Timer tilbage | 383 | 372 | 341 | 318 | 299 | 294 | 272 | 235 | 220 | 199 | 185 | 154 | 140 | 135 | 110 | 85 | 65 | 41 | 15 | 5
Estimerede timer | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0